ROADMAP DA CODEKIDS ACADEMY

🗺️ Visão Geral do Roadmap

"Este roadmap detalha a jornada da CodeKids Academy desde o MVP até se tornar a maior plataforma gratuita de ensino de programação para crianças do mundo."

📅 Timeline de 24 Meses (2026-2028)

ANO 1 (2026) - Fundação e Validação

| Trimestre | Foco | Entregáveis |
| --- | --- | --- |
| Q1 (Jan-Mar) | Planejamento e Fundação | • Arquitetura definida • Design System completo • MVP escopo definido • Equipe formada |
| Q2 (Apr-Jun) | MVP e Beta | • MVP com 3 mundos • Painel dos pais Básico • IA tutor Básica • 1.000 usuários beta |
| Q3 (Jul-Sep) | Lançamento e Crescimento | • Lançamento público • 5 idiomas • 5 mundos completos • 100.000 usuários |
| Q4 (Oct-Dec) | Consolidação | • 7 mundos completos • Painel do professor • Gamificação avançada • 500.000 usuários |

ANO 2 (2027) - Escala e Engajamento

| Trimestre | Foco | Entregáveis |
| --- | --- | --- |
| Q1 (Jan-Mar) | Expansão de Conteúdo | • 10 mundos completos • 12 idiomas • Sistema de clubes • 2M usuários |
| Q2 (Apr-Jun) | Comunidade | • Galeria de projetos • Sistema de amizade • Eventos de temporada • 5M usuários |
| Q3 (Jul-Sep) | Monetização | • Loja completa • Plano para escolas • Marketplace • 10M usuários |
| Q4 (Oct-Dec) | Internacionalização | • 18 idiomas • Conteúdo regionalizado • Parcerias globais • 15M usuários |

ANO 3 (2028) - Maturidade e Liderança

| Trimestre | Foco | Entregáveis |
| --- | --- | --- |
| Q1 (Jan-Mar) | Inovação | • IA avançada • Conteúdo de IA e Robótica • Certificações oficiais • 20M usuários |
| Q2 (Apr-Jun) | Ecossistema | • Integração com hardware • Mentoria entre alunos • Programa de embaixadores • 30M usuários |
| Q3 (Jul-Sep) | Escala Global | • 25+ idiomas • Expansão para novos mercados • Parcerias estratégicas • 40M usuários |
| Q4 (Oct-Dec) | Liderança | • Líder global em EdTech • Centro de pesquisa • Impacto social mensurável • 50M usuários |

🎯 Detalhamento por Trimestre

Q1 2026: Planejamento e Fundação

Produto

- Definir escopo do MVP

- Criar Design System completo

- Definir arquitetura técnica

- Modelar banco de dados

- Criar wireframes de todas as telas

Conteúdo

- Pesquisar e selecionar conteúdos curados

- Definir currículo dos 3 primeiros mundos

- Criar 50 aulas iniciais

- Desenvolver templates de projetos

Técnico

- Configurar infraestrutura cloud (GCP)

- Setup de Firebase (Auth, Firestore)

- Criar repositórios (GitHub)

- Configurar CI/CD

Equipe

- Contratar time core (15 pessoas)

- Definir cultura e processos

- Treinamento inicial

Métricas

- Definir KPIs e OKRs

- Configurar analytics

Q2 2026: MVP e Beta

Produto

- MVP funcional: 3 mundos

- Cadastro e autenticação

- Gamificação básica (XP, níveis, moedas)

- IA tutor básica

- Painel dos pais (versão 1)

- Painel do professor (versão 1)

- Admin básico

Conteúdo

- 50 aulas concluídas

- 30 projetos templates

- 10 medalhas

- Quizzes para todas as aulas

Testes

- Testes de usabilidade com crianças

- Testes de carga (10.000 usuários)

- Testes de segurança

- Compliance LGPD verificado

Lançamento Beta

- Convidar 1.000 usuários (escolas parceiras)

- Coletar feedback

- Correções e melhorias

Métricas

- 1.000 usuários beta

- NPS >50

- Retenção D30 >60%

Q3 2026: Lançamento Público

Produto

- 5 mundos completos

- Loja básica (10 itens)

- Sistema de eventos (primeiro evento)

- Painel dos pais (versão 2)

- Painel do professor (versão 2)

- Sistema de streak

- Notificações push

Conteúdo

- 100 aulas

- 50 projetos

- 30 medalhas

- 5 idiomas (PT, EN, ES, FR, ZH)

Marketing

- Campanha de lançamento

- SEO otimizado

- Redes sociais ativas

- Parcerias com influenciadores

Métricas

- 100.000 usuários

- NPS >55

- Tempo médio >25 min

Q4 2026: Consolidação

Produto

- 7 mundos completos

- Gamificação completa (XP, níveis, loja, medalhas)

- Sistema de clubes (beta)

- IA tutor (versão 2)

- Sistema de amizade (básico)

- Admin completo

Conteúdo

- 200 aulas

- 100 projetos

- 50 medalhas

- 7 idiomas

Comunidade

- Primeiro evento comunitário

- Fórum de discussão

- Programa de embaixadores (início)

Métricas

- 500.000 usuários

- NPS >60

- Retenção D30 >65%

Q1 2027: Expansão de Conteúdo

Produto

- 10 mundos completos

- Sistema de eventos (regular)

- Galeria de projetos (beta)

- IA tutor (versão 3)

- Sistema de mentorias (beta)

Conteúdo

- 500 aulas

- 200 projetos

- 100 medalhas

- 12 idiomas

Expansão

- Entrada em novos mercados

- Parcerias internacionais (5+)

- Versão offline (beta)

Métricas

- 2.000.000 usuários

- NPS >62

- 10.000 escolas parceiras

Q2 2027: Comunidade

Produto

- Galeria de projetos (completa)

- Sistema de amizade (completo)

- Sistema de clubes (completo)

- Chat seguro (moderado)

- Eventos comunitários (mensais)

Conteúdo

- Conteúdo avançado (IA, robótica)

- Certificados completos (10 níveis)

- 15 idiomas

Comunidade

- Evento global (CodeKids Day)

- Hackathon internacional

- 1.000 clubes ativos

Métricas

- 5.000.000 usuários

- NPS >65

- 50.000 projetos compartilhados

Q3 2027: Monetização

Produto

- Loja completa (100+ itens)

- Marketplace de projetos

- Plano para escolas (premium)

- Certificações oficiais (pagas)

- Patrocínios integrados (não intrusivos)

Conteúdo

- Conteúdo para adultos (básico)

- Trilhas especializadas

- 18 idiomas

Financeiro

- Modelo de negócio validado

- Receita mensal recorrente (MRR)

- Primeiro ano lucrativo

Métricas

- 10.000.000 usuários

- Receita: $5M (anual)

- 10.000 escolas pagantes

Q4 2027: Internacionalização

Produto

- Conteúdo regionalizado (20+ países)

- Parceiros locais em cada região

- Versão offline (completa)

- App nativo (iOS/Android)

Conteúdo

- 25+ idiomas

- Conteúdo culturalmente adaptado

- Exemplos regionais

Expansão

- Escritórios em 3 continentes

- 100+ parcerias internacionais

- Programas governamentais

Métricas

- 15.000.000 usuários

- 50% usuários fora do Brasil

- NPS global >60

Q1 2028: Inovação

Produto

- IA avançada (personalização profunda)

- Realidade aumentada (AR) (beta)

- Integração com hardware (IoT)

- Aprendizado adaptativo em tempo real

Conteúdo

- Conteúdo de IA e Machine Learning

- Robótica avançada

- Conteúdo de empreendedorismo

- Projetos de impacto social

Pesquisa

- Centro de pesquisa em EdTech

- Publicações acadêmicas

- Parcerias com universidades

Métricas

- 20.000.000 usuários

- Receita: $20M (anual)

- 100.000 escolas parceiras

Q2 2028: Ecossistema

Produto

- Mentoria entre alunos (completo)

- Programa de embaixadores

- API pública para integrações

- Marketplace de professores

Comunidade

- Rede de ex-alunos

- Eventos presenciais (globais)

- Programa de voluntariado

Educacional

- Certificações reconhecidas

- Parcerias com secretarias de educação

- Currículo integrado a escolas

Métricas

- 30.000.000 usuários

- 500.000 projetos de impacto

- 10.000 mentores ativos

Q3 2028: Escala Global

Produto

- Plataforma em 30+ idiomas

- Conteúdo para todas as regiões

- Integração com sistemas escolares (SIS)

- Gamificação para adultos

Expansão

- Presença em 80+ países

- Escritórios em 10 países

- Programas governamentais em 20 países

Métricas

- 40.000.000 usuários

- Receita: $32M (anual)

- Margem EBITDA: 35%

Q4 2028: Liderança Global

Produto

- Líder global em EdTech infantil

- Padrão de referência em ensino de programação

- Ecossistema completo e autossustentável

- Inovação contínua (AR/VR, metaverso)

Impacto

- 50.000.000+ crianças impactadas

- 1.000.000+ professores capacitados

- 500.000.000+ projetos criados

- 100.000+ escolas integradas

Legado

- Modelo de impacto social replicável

- Centro de pesquisa em educação do futuro

- Comunidade global de criadores

Métricas

- 50.000.000 usuários

- Avaliação: $5B+ (unicórnio)

- Impacto social mensurável e documentado

📊 Resumo do Roadmap

| Ano | Usuários | Idiomas | Mundos | Escolas | Receita |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 500.000 | 5 | 7 | 1.000 | $0 (pré-receita) |
| 2027 | 15.000.000 | 18 | 10 | 50.000 | $5M |
| 2028 | 50.000.000 | 25+ | 12+ | 100.000+ | $32M+ |